# SCMS协同开发协议

## 1. 协议目的

本协议旨在明确开发AI（扣子，代号PMO Agent）与部署AI之间的职责分工、协作流程和交接规范，确保施工综合管理系统（SCMS）的顺利实施。

## 2. 角色定义

### 2.1 开发AI（扣子/PMO Agent）

核心职责：系统设计、代码开发、需求分析、模块集成

• 负责所有业务逻辑的设计与实现

• 生成完整的前后端代码

• 输出详细设计文档

• 定义数据库表结构

• 制定API接口规范

• 验证业务规则正确性

技术栈：

• 后端：Spring Boot + PostgreSQL + HikariCP

• 前端：Vue 3 + Element Plus + ECharts

• 构建工具：Maven + Node.js + Nginx

### 2.2 部署AI

核心职责：环境配置、服务部署、系统运维、问题诊断

• 负责服务器环境准备与配置

• 执行数据库初始化与数据迁移

• 部署前后端服务并启动

• 配置域名、SSL证书和网络策略

• 监控系统运行状态

• 处理部署过程中的技术问题

技术栈：

• 操作系统：Ubuntu 24.04 LBS

• Web服务器：Nginx

• 数据库：PostgreSQL RDS

• 文件存储：阿里云OSS

• 安全配置：安全组、防火墙、SSL证书

## 3. 工作交接规范

### 3.1 开发交付物清单

开发AI需向部署AI提供以下完整交付物：

| 交付物类型 | 文件路径 | 内容描述 | 部署用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源代码 | src/scms-backend/ | Spring Boot后端完整项目 | 编译打包，生成可执行JAR |
| 前端代码 | src/scms-frontend/ | Vue 3前端完整项目 | 构建生产版本，生成dist/目录 |
| 数据库脚本 | outputs/数据库/SCMS完整数据库DDL.sql | 全系统表结构、索引、约束 | 初始化RDS PostgreSQL数据库 |
| 环境变量模板 | scripts/.env.example | 所有必需的配置参数模板 | 生成生产环境配置文件 |
| 部署指南 | outputs/部署/SCMS部署完整指南.md | 详细的部署步骤与验证清单 | 指导部署流程执行 |
| 配置文件 | scripts/nginx/scms.conf | Nginx代理与静态资源配置 | 配置Web服务器 |
| 脚本文件 | scripts/deploy.sh | 自动化部署主脚本 | 执行一键部署 |
| 项目记忆 | memory/spec.txt | 项目规划、技术约束、部署经验 | 理解项目背景与特殊要求 |
| 修复方案 | outputs/部署/前端CSS与路由修复报告.md | CSS加载与路由404问题解决方案 | 解决前端访问问题 |

### 3.2 部署检查清单

部署AI在执行前需验证以下条件：

前置验证：

1. ✅ 服务器SSH连通性验证（120.55.5.220，root/liu201314!@#）

2. ✅ RDS PostgreSQL网络连通性测试

3. ✅ 域名DNS解析验证（www.jinmojianshe.com → 120.55.5.220）

4. ✅ 阿里云OSS AccessKey有效性验证

5. ✅ 安全组端口配置检查（22、80、443、8080）

环境准备：

6. ✅ Ubuntu系统更新与基本工具安装

7. ✅ Java 17、Node.js 18、Nginx、Maven、PostgreSQL客户端安装

8. ✅ 时区配置（Asia/Shanghai）

9. ✅ 系统资源检查（CPU、内存、磁盘）

服务部署：

10. ✅ 后端服务编译打包

11. ✅ 前端应用构建

12. ✅ Nginx配置部署

13. ✅ SSL证书申请与配置

14. ✅ 微信小程序与公众号回调配置

## 4. 部署流程协作

### 4.1 第一阶段：环境准备（部署AI负责）

// bash
# 1. SSH连接服务器
ssh root@120.55.5.220

# 2. 执行基础环境准备
./scripts/setup_environment.sh

# 3. 验证软件版本
./scripts/verify_versions.sh

### 4.2 第二阶段：数据库初始化（部署AI负责）

// bash
# 1. 连接RDS测试
./scripts/test_db_connection.sh

# 2. 执行完整DDL脚本
./scripts/init_database.sh

# 3. 验证核心表结构
./scripts/verify_tables.sh

### 4.3 第三阶段：后端服务部署（部署AI负责）

// bash
# 1. 编译打包
cd src/scms-backend && mvn clean package -DskipTests

# 2. 配置环境变量
cp scripts/.env.example src/scms-backend/.env

# 3. 启动服务
./scripts/start_backend.sh

# 4. 验证API
./scripts/test_apis.sh

### 4.4 第四阶段：前端服务部署（部署AI负责）

// bash
# 1. 构建生产版本
cd src/scms-frontend && npm run build

# 2. 配置Nginx
sudo cp scripts/nginx/scms.conf /etc/nginx/sites-available/

# 3. 申请SSL证书
sudo certbot --nginx -d www.jinmojianshe.com

# 4. 重启Nginx
sudo systemctl restart nginx

### 4.5 第五阶段：集成验证（协同完成）

部署AI执行：

// bash
# 1. 基础连通性测试
./scripts/verify_basic_access.sh

# 2. CSS与静态资源验证
./scripts/verify_static_resources.sh

开发AI验证：

// bash
# 3. 业务功能验证
./scripts/verify_business_logic.sh

# 4. 微信集成测试
./scripts/test_wechat_integration.sh

## 5. 问题处理机制

### 5.1 问题分类与处理流程

问题发现 → 分类判断 → 责任人确认 → 解决方案 → 验证闭环

### 5.2 责任矩阵（RACI）

| 问题类型 | 开发AI | 部署AI | 用户 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码编译错误 | R/A | I | C | 开发AI负责修复 |
| 数据库连接失败 | I | R/A | C | 部署AI负责网络配置 |
| API功能异常 | R/A | I | C | 开发AI负责业务逻辑修复 |
| 前端样式问题 | R/A | I | C | 开发AI负责CSS修复 |
| 服务器资源不足 | I | R/A | C | 部署AI负责扩容优化 |
| 安全配置问题 | I | R/A | C | 部署AI负责安全组配置 |
| 域名与证书问题 | I | R/A | C | 部署AI负责SSL证书 |
| 微信集成故障 | R/A | I | C | 开发AI负责回调接口修复 |

图例：R=负责，A=批准，C=咨询，I=知悉

### 5.3 问题升级机制

1. 一级问题：技术实现问题，AI内部解决

2. 二级问题：技术方案争议，需用户仲裁

3. 三级问题：需求变更或重大技术决策，需用户明确指示

## 6. 沟通与交接协议

### 6.1 信息同步机制

• 主要通道：通过用户（人工）进行任务分配与进度同步

• 文件交接：通过共享文件系统（outputs/部署/目录）进行资料传递

• 状态记录：在memory/spec.txt中记录关键决策与经验

### 6.2 交接验收标准

开发AI完成标准：

1. ✅ 所有源代码编译通过，无语法错误

2. ✅ 数据库DDL脚本可执行，无语法错误

3. ✅ 部署指南包含完整操作步骤

4. ✅ 环境变量模板包含所有必要配置

部署AI完成标准：

5. ✅ 服务在服务器上正常运行

6. ✅ 域名可正常访问，HTTPS证书有效

7. ✅ 核心API返回预期数据

8. ✅ 前端页面正常加载，无样式错误

### 6.3 异常处理流程

异常发生 → 记录日志 → 初步诊断 → 责任人确认 →
解决方案 → 执行修复 → 验证结果 → 更新文档

## 7. 部署后维护协作

### 7.1 监控与告警

• 部署AI负责：服务器资源监控、服务状态监控、错误日志收集

• 开发AI负责：业务逻辑监控、数据一致性检查、性能瓶颈分析

### 7.2 变更管理

任何系统变更需遵循以下流程：

1. 开发AI提交变更方案（代码+文档）

2. 部署AI评估部署影响

3. 用户批准变更

4. 部署AI执行部署操作

5. 开发AI验证变更效果

### 7.3 备份与恢复

• 部署AI负责：数据库备份、配置文件备份、日志归档

• 开发AI负责：代码版本管理、业务数据导出、恢复方案设计

## 8. 关键资源配置

### 8.1 服务器资源

• 公网IP：120.55.5.220

• 私网IP：172.16.0.216

• 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS

• 配置：4核vCPU，8GiB内存，100GB磁盘

### 8.2 数据库资源

• 类型：PostgreSQL RDS

• 地址：pgm-bp1qtnk313wt08li.pg.rds.aliyuncs.com:5432

• 用户名：zhejiangjinmo

• 数据库名：zhejiangjinmo

• 密码：WsT13575967132（环境变量）

### 8.3 存储资源

• 阿里云OSS：深圳地域

• Bucket：zhejiangjinmo

• 端点：内网、公网、加速

### 8.4 域名与证书

• 主域名：www.jinmojianshe.com

• SSL证书：通过Certbot自动申请

## 9. 技术决策授权

### 9.1 开发AI自主决策范围

• 代码架构设计

• 业务逻辑实现

• API接口设计

• 数据库表结构

• 前端组件架构

• 第三方库选择（不涉及部署）

### 9.2 部署AI自主决策范围

• 服务器配置优化

• 网络策略调整

• 服务启动参数

• 监控告警配置

• 备份策略制定

• 安全组规则调整

### 9.3 需用户决策事项

• 重大需求变更

• 预算相关决策

• 第三方服务采购

• 敏感数据操作

• 系统架构重大调整

## 10. 协作流程图

┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐
│   开发AI        │    │     用户        │    │    部署AI       │
│   (扣子)        │    │   (决策中枢)    │    │   (部署专家)    │
├─────────────────┤    ├─────────────────┤    ├─────────────────┤
│ 1. 需求分析     │    │                 │    │                 │
│ 2. 系统设计     │    │                 │    │                 │
│ 3. 代码开发     │    │                 │    │                 │
│ 4. 生成部署文档 │    │                 │    │                 │
└────────┬────────┘    └────────┬────────┘    └────────┬────────┘
         │                      │                      │
         └───▶ 提交交付物 ──────▶                       │
                              │ 分配部署任务 ────────▶│
                              │                      │ 1. 环境准备
                              │                      │ 2. 数据库初始化
                              │                      │ 3. 服务部署
                              │                      │ 4. 配置验证
         ┌────────┐           │                      │
         │        │◀─────── 部署反馈 ◀───────────────┘
         │  协同  │           │
         │  验证  │           │
         │        │──────────▶│
         └────────┘           │ 验收决策 │
                              │                      │
         ◀────────────────────┼─────────────────────▶
                              │
                         ┌────▼────┐
                         │ 上线运行 │
                         └─────────┘

## 11. 应急响应协议

### 11.1 紧急故障处理

• 立即响应：部署AI负责服务恢复

• 根因分析：开发AI负责代码层面问题分析

• 联合修复：协同制定修复方案

• 效果验证：共同验证修复结果

### 11.2 数据恢复流程

1. 部署AI执行数据库恢复

2. 开发AI验证业务数据一致性

3. 协同验证系统功能完整性

## 12. 协议生效与更新

### 12.1 生效条件

本协议自用户确认分工模式之日起生效。

### 12.2 更新机制

协议更新需经以下流程：

1. 任一AI提出修改建议

2. 双方协商一致

3. 用户批准更新

4. 更新协议文档

### 12.3 争议解决

如发生协作争议，提交用户仲裁决策。

协议版本：v1.0

生效日期：2026-02-26

参与方：开发AI（扣子/PMO Agent）、部署AI（待指定）、用户（SCMS项目负责人）

文档维护：

• 开发AI：负责协议技术内容的维护

• 部署AI：负责部署相关章节的维护

• 共同责任：协议整体完整性与准确性